1. ¿Qué espera el usuario del proyecto (cuáles son los objetivos)?

¿Qué hará el sistema para satisfacer las necesidades (lograr los objetivos)?

2. ¿Cuál es el alcance (o los límites) del proyecto?

(¿Qué considera el usuario que esté más allá del alcance del proyecto?)
Una red social, esto no es una red social, considero que eso esta mas allá del proyecto.
Tampoco es un sistema de venta de entradas para eventos.
Tampoco un sistema de venta de productos culturales.

3. ¿Qué métodos de análisis utilizará el analista para interactuar con los usuarios en el proceso de recopilar los datos, desarrollar y probar el sistema?
Se realizaran entrevistas con directivos de organismos culturales.

4. ¿Quiénes son los participantes clave?
XXX – Director de la subsecretaria de desarrollo humano.
XXX – Director de cultura del municipio.
XXX – Empleados de la dirección de cultura (Tienen mas experiencia que las autoridades)
XXX – Presidente de la casa de la cultura, biblioteca Sarmiento.
XXX – Presidente de la biblioteca Schenone.
XXX – Presidente del centro cultural Yayetopa.
XXX – Director de cultura del municipio de Uruguayana.
XXX – Una que otra organización cultural de Brasil (?)
¿Cuánto tiempo están dispuestos los usuarios y se pueden comprometer a participar?
Depende del cargo, una hora de reunión con los de alta jerarquía; con los empleados de linea 20 minutos.

5. ¿Cuáles son los entregables del proyecto?

(¿Cuáles son los componentes nuevos o actualizados de software, hardware, procedimientos y documentación que los usuarios esperan que estén disponibles para interactuar con ellos al momento de terminar el proyecto?)

6. ¿Quién evaluará el sistema y cómo lo hará?
Un comité de profesores de la institución IFDPAG.
El responsable del área de sistemas del estado.
¿Cuáles son los pasos en el proceso de evaluación?

¿Cómo y a quién se comunicarán los resultados?
Al líder del proyecto.
Al director de la subsecretaria de desarrollo humano.

7. ¿Cuál es el cronograma estimado del proyecto?

¿Con qué frecuencia informarán los analistas sobre los avances del proyecto?
Con el gerente del proyecto diariamente (¿?).
Con el director de la subsecretaria de desarrollo humano cada 15 días.

8. ¿Quién capacitará a los usuarios?
Serán capacitados con videos y tendrán documentación disponible en la web.

9. ¿Quién se encargará de dar mantenimiento al sistema?
El encargado de mantenimiento.

Los cinco fundamentos más importantes de la administración de proyectos que debe manejar el analista de sistemas son:
1) inicio del proyecto: definición del problema
Esta definición es un enunciado formal del problema, en el que se incluyen
1) las cuestiones de la situación presente
2) los objetivos para cada cuestión
3) los requerimientos que se deben incluir en todos los sistemas propuestos
4) las restricciones que limitan el desarrollo de los sistemas.
2) determinar la viabilidad del proyecto
Seleccionar un proyecto es una decisión difícil, ya que se solicitarán más proyectos de los que	realmente se puedan llevar a cabo. Cinco criterios importantes de selección son:
1) que el proyecto solicitado esté respaldado por la administración
2) que se sincronice en forma apropiada para comprometer los recursos
3) que ayude a que la empresa avance hacia la obtención de sus objetivos
4) que sea práctico
5) que sea lo bastante importante como para considerarlo por encima de otros proyectos.
Si un proyecto solicitado cumple con estos criterios, se puede realizar un estudio de	viabilidad en cuanto a sus méritos operacionales, técnicos y económicos. Por medio de	este estudio de viabilidad los analistas recopilan datos que permiten a la administración	decidir si se puede o no continuar con un estudio de sistemas completo.
Para preparar una propuesta de sistemas hay que identificar todos los costos y beneficios de	varias alternativas. El analista de sistemas cuenta con varios métodos a su disposición para	pronosticar a futuro los costos, beneficios, volúmenes de transacciones y variables económicas	que afectan a los costos y beneficios. Éstos pueden ser tangibles (cuantificables) o intangibles	(no son cuantificables y es difícil compararlos directamente). Un analista de sistemas tiene	muchos métodos a su disposición para analizar costos y beneficios, entre los cuales están el	análisis de punto de equilibrio, el método de retribución y el análisis de flujo de efectivo.
3) planeación y control de actividades
1) Gantt
2) PERT
4) programación de fechas y tiempos del proyecto
5) administración de los miembros del equipo de análisis de sistemas

El analista de sistemas debe realizar tres pasos principales para elaborar una propuesta efectiva de sistemas: organizar el contenido de la propuesta en forma efectiva, escribir la propuesta en un estilo de negocios apropiado y presentar en forma oral una propuesta de sistemas informativa. Para que sea efectiva, la propuesta se debe escribir en forma clara y comprensible; además hay que dividir su contenido en diez secciones funcionales. Son importantes las consideraciones visuales a la hora de elaborar una propuesta.